| LOGO-MOA |  |
| --- | --- |

Nom du chantier

Lieu du chantier

Plan de prévention

Etabli en application des articles R.4512-6 à 12 du Code du Travail

| Nom du chantier |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maitrise d’ouvrage | Maitrises d’œuvre conception | Maîtrise d’œuvre exécution | Entreprise(s) |
|  |  |  | CDES Chemin de l’Usine, 77 138 LUZANCY 01 60 61 90 16 |

| Informations qualité du document Historique des modifications. Version; Date de l’édition; Descriptions des modifications. 0; Émission initiale. |
| --- |
| APPROBATION |  |  |  |  |  |

# RENSEIGNEMENTS GENERAUX

  - DESIGNATION DU CHANTIER

| LIEU de l’INTERVENTION (Adresse du chantier) |  |
| --- | --- |
| TRAVAUX DANGEREUX (Cf. liste en annexe) |  |
| NATURE des OPERATIONS : | ☐ Dragage ☐ Arrachage de plantes envahissantes ☐ Réhabilitation écologique ☐ Faucardage ☒ Autres : Renaturation des berges |
| FREQUENCE : | ☐ Interventions annuelles et répétitives ☐ Interventions annuelles mais non répétitives ☒ Interventions ponctuelles |
| DATE de DEBUT de l’INTERVENTION : |  |
| DATE de FIN de l’INTERVENTION : |  |
| DUREE APROXIMATIVE DES TRAVAUX : |  |

  - INFOMATIONS SUR LES ENTREPRISES

|  | ENTREPRISE EXTERIEURE | ENTREPRISE UTILISATRICE |
| --- | --- | --- |
| Raison sociale | CDES |  |
| Adresse | Chemin de l’Usine 77 138 LUZANCY |  |
| N° de téléphone | 01 60 61 90 16 |  |
| Nom du Responsable |  |  |
| Médecine du travail (nom, coordonnées) |  |  |

- Partie des travaux sous-traités : à définir ultérieurement si besoin d’abattage

- Raison sociale, Nom et adresse de l’entrepreneur sous-traitant : RAS

- Horaires de travail du chantier :

| JOURS | MATIN | APRES-MIDI |
| --- | --- | --- |
| Lundi | de 09h à 12 h | de 13h à 18h |
| Mardi | de 07h à 12 h | de 13h à 18h |
| Mercredi | de 07h à 12 h | de 13h à 18h |
| Jeudi | de 07h à 12 h | de 13h à 18h |
| Vendredi | de 07h à 12 h |  |
| Samedi |  |  |

Nom et qualité de la personne chargée de diriger l’exécution des travaux :

Coordinateur QHSE CDES :

M. HERVELIN Justin

Responsable Santé Sécurité Environnement

07 88 42 77 79

## 1.3 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT les ORGANISMES de PREVENTION

|  | INSPECTION DU TRAVAIL | CARSAT | OPPBTP |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresse |  |  |  |
| Téléphone |  |  |  |

SIST BTP 77 Seine et Marne

3 Rue Aristide Briand

77100 Meaux

01 60 09 80 46

Médecine du travail de l’entreprise extérieure :

1.4 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT les CONCESSIONNAIRES

Voir réponses aux DICT.

# RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ORGANISATION DU CHANTIER

2.1 - EFFECTIF PREVISIONNEL du PERSONNEL

Effectif CDES :

Effectif intérimaires :

Effectif Transport fluvial interne CDES :

Effectif Transport terrestre externes :

  - - LOGISTIQUE DU PERSONNEL DE CHANTIER

Parking véhicules du personnel :

À préciser selon le chantier.

Vestiaires Hébergement - sanitaires - Réfectoire :

CDES utilisera sa propre base vie, ou les installations de chantier mises à disposition.

2.3 - MOYENS MATERIELS UTILISES par l’ENTREPRISE

- ELECTRICITE :

Alimentation à partir de groupe électrogène portatif

- ECLAIRAGE DE CHANTIER :

Les engins sont équipés de feux LED en état de fonctionnement. Lampe frontale pour chaque collaborateur.

- EAU :

Les alimentations en eau font partie de l’installation de chantier. Bouteilles ou jerricane en cas de raccordement impossible au réseau.

- COMMUNICATION :

Chaque collaborateur possède son téléphone portable

- COMMUNICATION :

Téléphone + VHF dans les engins et pousseurs fluviaux.

# INSPECTION COMMUNE

| DATE de l’INSPECTION : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INSTALLATIONS MISES A DISPOSITION : |  | ☒ Base vie ☐ En période COVID, aucune installation n’est mise à disposition |  |  |
| REPRESENTANT EU (Nom, prénom, fonction) |  |  | REPRESENTANT EE (Nom, prénom, fonction) |  |

La mise à disposition, à titre exceptionnel, de matériels, d’engins ou d’équipements par CDES fait l’objet d’un contrat dédié entre les parties

# MESURE DE SECURITE APPLICABLES AUX INTERVENTIONS DE L’ENTREPRISE SUR LE CHANTIER

4.1 – HABILITATIONS ET SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE

Tous les salariés amenés à conduire certains équipements de travail pour lesquels une autorisation de conduite est nécessaire.

| Nombre de collaborateur concerné | Activité | Habilitations |
| --- | --- | --- |
| 2 | Conduite d’engins de chantier | CACES + visite médicale à jour + Autorisation de conduite |
| 1 | Conduite de pousseur fluvial | Autorisation de conduite + permis + Visite médicale |
| 1 | Conduite de bateau | Autorisation de conduite + permis + Visite médicale |

4.2 - INSTALLATION GENERALE de CHANTIER

Notre démarche interne prend en compte l’organisation des secours et toutes les consignes vis à vis des personnes extérieures (habitations riveraines, piétons, cyclistes...).

Les FDS de tous nos produits sont à disposition sur demande.

4.3 - ANALYSE & PREVENTION des RISQUES PROPRES à L’ENTREPRISE

| MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES AUTRES INTERVENANTS: Aucun | MOYENS MIS A LA DISPOSITION PAR LES AUTRES INTERVENANTS: Aucun |
| --- | --- |
| CONTRÔLE Visites managériales de sécurité Visites de chantier par le Responsable QHSE Visites régulières par le conducteur de travaux |  |

# MESURE DE SECURITE APPLICABLES AUX INTERVENTIONS DE L’ENTREPRISE SUR LE CHANTIER

| Dangers / Activités | Risques | Mesures de prévention applicables |
| --- | --- | --- |
| ☒ Arrivée sur le chantier - installation Stationnements des engins, des véhicules terrestres et des matériels | ☒ Choc, collision engin / véhicule / piéton | ☒ Vigilance circulation véhicules, piétons, cyclistes ☒ Signalétique à mettre en place – balisage du lieu de lieu de travail + visibilité la nuit et par temps de brouillard + mise en place de la signalisation temporaire de chantier définie dans le plan de signalisation ☒ Vêtements haute visibilité ☒ Respect de la vitesse ☒ Respect des zones piétons ☒ Ne pas encombrer les routes, chemin de service et voies d’accès communales ☒ Prévoir le nettoyage de la voirie avec une balayeuse si besoin. Mise en place de la trémie et de la géomembrane pour limiter les salissures sur la voirie |
| ☒ Arrivée sur le chantier Chute à l’eau en véhicules ou en engins | ☒ Noyade | ☒ Vitesse réduite sur les chemins. ☒ Stationnements des véhicules laissant libre le chemin d’accès ☒ Présence d'un marteau brise-glace et d'un arracheur de ceinture dans chaque véhicule et engins ☒ Port du gilet de sauvetage |
| ☒ Déchargement de petit matériel – manipulation de charge (chaines de manutention, bidons, absorbants, bouées, barques, gaffes..) | ☒ Lumbago, Lombalgie ☒ Choc coincement Ecrasement ☒ Blessures diverses | ☒ Recours à un équipement mécanique de manutention ☒ Respect des bonnes pratiques en matière de gestes et postures : - se rapprocher le plus possible de la charge - rechercher des appuis stables - travail avec la force des cuisses - maintenir droite la colonne vertébrale ☒ Port de charges à deux ou plusieurs ☒ Port de chaussures de sécurité, gants de manutention et casques |
| ☒ Utilisation d’engin pour levage et transport de charges (pontons, faucardeurs, pousseurs, base vie…) | ☒ Ecrasement ☒ Chutes d’objets ☒ Blessures musculaires ou fractures ☒ Electrisation par arc suite à présence de ligne électrique aérienne | ☒ Balisage et restriction d’accès à la zone de travail ☒ Port du casque - port des gants de manutention ☒ Montée et descente des engins camion– 3 points d’appui ☒ Vérification de l’adéquation entre charge et charge maximale d’utilisation ☒ Contrôle du bon état du matériel avant utilisation et VGP ☒ Contrôle préalable du bon état des organes de sécurité (signal de recul, klaxon, marchepied, rétroviseur, extincteur) ☒ Interdiction de stationner ou circuler sous les charges sans étayage ☒ Utilisation obligatoire des moyens de retenue (ceinture de sécurité, porte de l’engin fermée) ☒ Conduite des charges et des équipements en position basse ou marche arrière ☒ Respect des distances de sécurité avec réseaux électriques aériens ☒ Rédaction et vérification des DICT ☒ VGP des chaines de manutentions ☒ CACES et autorisation de conduite des conducteurs internes et externes à présenter ☒ Protocole de chargement /déchargement si transporteurs et grue externe ☒ Vigilance avec les usagers des cours d’eau |
| ☒ Montage et démontage des matériels (souvent à la pelle hydraulique ou camion grue auxiliaire) Montage de la pelle sur ponton et Arrimage de la pelle sur le ponton à l’aide de 6 chaines de 10 T de résistance Neutralisation des chenilles | ☒ Ecrasement coincement ☒ Chutes de charges ☒ Blessures musculaires ou fractures ☒ Renversement de la pelle à l’eau ☒ Chute à l’eau de l’operateur ☒ Lumbago | ☒ Vigilance du conducteur ☒ Pas de piétons dans la zone d’évolution des engins ☒ Amarrage conséquent du ponton à la berge ☒ Privilégier la manipulation des axes d’assemblage à l’aide d’un moyen de manutention mécanique ☒ Privilégier l’assemblage des faucardeurs à l’aide d’un moyen de manutention mécanique ☒ Port des EPI (gants, casque, gilet de sauvetage, vêtement HV) ☒ Gestes et postures ☒ Respect de la procédure pour le montage du ponton, et la mise en place de la pelle. Brelage obligatoire avec 6 chaines. |
| ☒ Utilisation de produits chimiques (cartouches de graissage, carburant, huiles...) | ☒ Intoxication ☒ Brûlures ☒ Irritations ☒ CMR ☒ Incendie ☒ Pollution | ☒ Utilisation d’EPI adaptés selon recommandations de la Fiche de Données Sécurité (gants, protection respiratoire, bottes, combinaison, protection des yeux) ☒ Présence de moyens de secours à proximité (point d’eau, absorbant) ☒ Vérification de l’étiquetage des contenants ☒ Contrôle de l’adéquation contenant / contenu ☒ Séparation des produits incompatibles ☒ Prise de connaissance préalable des FDS ☒ Balisage et restriction d’accès à la zone de travail ☒ Stockage des produits sur rétention ☒ Vérification de l’absence de sources d’inflammation ☐ Substitution des CMR par d’autres produits, si possible ☒ Utilisation d’un entonnoir L’entreprise extérieure a la charge de ses contenants vides |
| ☐ Travaux de dragage |  |  |
| ☐ Travaux de dragage Chargements de sédiments / transports voie d'eau ou voie terrestre/ Déchargements de sédiments | ☐ Ecrasements, chocs, heurts ☐ Piqures d’insecte ☐ Coupures ☐ Piqures par câbles ☐ Renversement de la pelle à l’eau ☐ Chute à l’eau, du collaborateur | ☐ Montée et descente des engins camion– 3 points d’appui ☐ Balisage de la zone de transbordement avec des barrières HERAS ☐ EPC (équipement de protection collective) : Barque avec rames, bouée couronne avec une ligne de jet, passerelle en bon état ☐ Port des gants / du casque / du gilet de sauvetage, respect des rayons d'interdiction d’évolution autour des engins, immobilisation des machines avant toutes opérations d'amarrages, vérifications régulières des cordages ☐ Respect des rayons d’interdiction d’évolution autour des engins : Conducteur de camion ou péniche ne doivent pas se trouver à proximité des zones de chargement déchargement (conducteur de camion en cabine) ☐ Nettoyage des pistes ☐ Après chargement, nettoyage de la boue, vase, sur les camions avant qu’ils ne prennent la route + nettoyage de leur phare pour visibilité optimale Mise en place d’un karcher ☐ Protocole de chargement déchargement avec nos apporteurs ☐ Vigilance avec les usagers des cours d’eau ☐ Respect de la procédure de transbordement ☐ Formation Sauvetage Aquatique et Port des EPI contre le risque de noyade pour tous les intervenants |
| ☐ Transfert des barges en pousseur | ☐ Chocs, heurts ☐ Chute à l’eau ☐ Piqures par câbles | ☐ Montée et descente sur les barges – 3 points d’appui et utilisation de l’escalier spécifique ☐ Permis PC pour la conduite des pousseurs fluvio-maritimes ☐ EPC (équipement de protection collective) : Bouées, extincteurs dans la cabine ☐ Port des gants / du casque / du gilet de sauvetage, respect des rayons d'interdiction d’évolution autour des engins, immobilisation des machines avant toutes opérations d'amarrages, vérifications régulières des cordages ☐ Respect des distances de sécurité avec les pelleurs ☐ Vigilance avec les usagers des cours d’eau ☐ Respect de la procédure de transbordement |
| ☒ Réhabilitation écologique |  |  |
| ☒ Terrassement, circulation en dénivelé, pose de toile de coco, de géotextile | ☒ Choc, heurts, coincement par outils (marteau pour agrafes) ☒ Ecrasement par engin ☒ Chute à l’eau ☒ Chute par travail en dénivelé | ☒ Consignes liées à l’utilisation des engins (cf. paragraphe précèdent) ☒ 3 points d’appui montée descente ☒ VGP des engins ☒ EPI (casque chaussure, gilet de sauvetage, vêtement HV gants) ☒ Pas de piéton dans la zone d’évolution des engins ☒ Vigilance en cas d’intempéries (boue, chute de branche…) ☒ Utilisation d’escalier mobile |
| ☒ Tronçonnage, élagage, débroussaillage… Bruit émis par les outils | ☒ Perte auditive / surdité / stress / fatigue | ☒ Conformité du matériel ☒ Maintenance régulière ☒ Port de casque antibruit ou bouchon d’oreilles obligatoire pour des mesures supérieures ou égales à 85 DbA. Port fortement conseillé dès 80 DbA. ☒ Balisage et restriction d’accès à la zone de travail |
| ☒ Tronçonnage, élagage, débroussaillage… manutention des outils | ☒ Lumbagos ☒ Coupure ☒ Entaille ☒ Chute par travail en dénivelé ☒ Chute par travail de plein pied | ☒ Formation obligatoire ☒ Maintenance régulière ☒ Respect des consignes d’utilisation des équipements ☒ Port des EPI adaptés |
| ☒ Travaux bathymétrie |  |  |
| ☒ Mise à l’eau et sortie (fin de chantier) de l’eau du bateau de bathymétrie | ☒ Choc heurt coincement écrasement, chute de plain-pied/ chute en dénivelé | ☒ Choix du lieu de mise à l’eau ☒ Vigilance état du terrain |
| ☒ Bruit émis par le moteur du bateau de bathymétrie | ☒ Perte auditive / surdité/ stress / fatigue | ☒ Conformité du matériel ☒ Maintenance régulière ☒ Port de casque antibruit ou bouchons d’oreilles obligatoire pour des mesures supérieures ou égales à 85 dBA. Port fortement conseillé dès 80 dBA |
| ☒ Montée et descente du bateau | ☒ Noyade ☒ Chute | ☒ Port du gilet de sauvetage obligatoire ☒ Contrôle annuel du gilet ☒ Vigilance et pas de prise de risque inutile ☒ Moyens de secours (bouées, perches…) |
| ☒ Navigation, relevés bathymétriques et prélèvements | ☒ Collision avec d’autres usagers ☒ Chute à l’eau ☒ Manipulation des équipements (perche pour les relevés), benne pour les prélèvements | ☒ Respect des règles de navigations ☒ Vêtements HV, gilet de sauvetage ☒ Respect des bonnes pratiques gestes et postures ☒ Vigilance par rapport aux usagés Normalement, les relevés et prélèvements se font du bateau - si besoin de descendre dans l’eau car trop peu d’eau pour naviguer, port de waders, gilet de sauvetage et toujours en visuel d’un collaborateur |
| ☒ Travaux de maintenance sur nos équipements |  |  |
| ☒ Maintenance d’engin | ☒ Ecrasement ☒ Chutes de hauteur ☒ Blessures diverses ☒ Pollution | ☒ Immobilisation de l’engin avec du matériel adapté : - garder la clé de contact, - caler les roues, - pas d’équipement en suspension (sauf étayage sécurisé) ☒ Balisage et restriction d’accès à la zone de travail ☒ Intervention sur zone dédiée, propre, stable, imperméabilisée si possible ☒ Récupération des huiles usagées et déchets, assurer leur traitement et absorber les fuites avec un matériau absorbant adapté Vidanges sur le sol et dans les réseaux d’eau interdites ☒ Montée et descente : 3 points d’appui ☒ Utilisation d’un harnais avec présentation de la formation et du contrôle règlementaire du harnais ☒ Vérification des points d’ancrage |
| ☒ Taches d’ordre électrique | ☒ Chocs électriques ☒ Brûlures ☒ Atteintes optiques ou auditive | ☒ Mise hors tension et consignation préalable selon règles de l’art (respect des différentes étapes) par le personnel CDES habilité BC + bordereau de consignation ☒ Port des EPI adaptés au domaine de tension (gants, casque à visière, vêtements de travail) |
| ☒ Travail générant des points chauds (soudure, meulage, oxycoupage...) | ☒ Incendie ☒ Explosion ☒ Brulure | ☒ EPI adapté à a soudure ☒ Masque ventilé de soudure ☒ Bâche ignifugée si coactivité ☒ Extincteur à placé à proximité ☒ Permis feu Pas de gilet HV lors des phases de soudure, meulage, oxycoupage |
| ☒ Autres risques |  |  |
| ☒ Risques biologiques | ☒ Pathologies diverses (leptospirose...) | ☒ Lavages réguliers des mains ☒ Proposition des vaccins aux collaborateurs (Leptospirose) ☒ Port des gants étanches pour travailler au contact de l’eau |
| ☒ Ambiances particulières | ☒ Températures extrêmes / Conditions hivernales ☐ Ambiances Poussiéreuses ☒ Travail par manque d’éclairage | ☒ S’hydrater régulièrement ☒ Port d’EPI adapté ☒ Limiter la durée d’exposition, faire régulièrement des pauses adaptées en zone tempérée ☐ Adapter les horaires de travail ☐ Utilisation d’un système d’aspiration / filtration ☐ Port de protections des yeux ☒ Eclairage mobile de la zone de travail ☒ Lampe frontale |

4.5 - ANALYSE & PREVENTION des RISQUES INHERENTS au CHANTIER et à son ENVIRONNEMENT

| Dangers / Activités | Risques | Mesures de prévention applicables |
| --- | --- | --- |
| Respect des distances de sécurité avec réseaux électriques aériens | Electrisation, électrocution | Rédaction de la DICT |
| Circulation Marine Coactivité | Heurt, chute à l’eau | Avis à la batellerie, Signalisation maritime, Pas d’usagers dans le SAS pendant ces opérations Signalisation maritime des engins flottants au travail (de jour et de nuit) Laisse le passage pour les bateaux |
| Identification des zones de déchargement du matériel | Enlisement, chute à l’eau de personnel et de matériel ou engin | Vigilance, repérage, débroussaillage, création de pistes |
| Identification des ponts, des habitations, des lignes enterrées (électrique, eau, gaz...) et toutes spécificités qui pourraient avoir un impact sur le déroulement du chantier | Choc, heurt, incendie, explosion, inondation... | Rédaction de la DICT Vigilance Balisage, barrières HERAS |
| Prise en compte du contexte géographique (berges en pentes, stabilité des berges, zones marécageuses…) | Chutes de personnes, d’engins, renversement d’engins | Au besoin, matériel spécifique, EPI adaptés avec formation du personnel et EPI contrôlé (par exemple harnais EPI de catégorie 3 nécessitant un contrôle annuel selon l’arrêté du 19 mars 1993 |
| Prise en compte des spécifications faunes/flores, de la sensibilité écologique ayant pour objectif la protection de l’intégrité et de la santé des écosystèmes aquatiques | Détérioration de la faune et de la flore | Définition des périodes d’intervention, balisage, identification des souches à extraire et/ou des arbres à abattre. |
| Etude des hauteurs d’eau disponibles | Arrêt de travaux, détérioration du milieu | Détermination du type d’engin adéquate pour intervention |
| Prise en compte des spécifications historiques : obus de guerre... | Explosion, incendie en cas de découverte d’un engin explosif de guerre | En cas de découverte d’un engin de guerre : baliser la zone, stopper toute intervention, prévenir la gendarmerie (17), ne pas toucher l’engin explosif. Stopper les travaux. Baliser les engins et faire évacuer les lieux. |

# Mesures de sécurité et de secours

## 5.1 - CONSIGNES GENERALES de SECURITE

| Equipements de Protection Individuelle (EPI) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obligatoires sur tout le chantier | X Hors travaux par point chaud | X | X | X | X | X | X |

- Accès du chantier strictement interdit à toute personne étrangère au chantier

- Respect des dispositifs de sécurité en place (balisage, EPC, risque noyade...)

- Suivre les règles de circulation des personnes et engins sur les lieux de travail

- Assurer l’ordre et la propreté du chantier et des équipements

- Interdiction aux personnes non habilitées d’accéder aux armoires électriques ou de conduire des engins ou de manipuler des produits dangereux

- Stocker les produits toxiques ou inflammables dans un lieu spécialement destiné.

## 5.2 – LISTE DES POSTES DE TRAVAIL A SURVEILLANCE RENFORCEE

| Poste de travail à Surveillance Individuelle Renforcée pour l’entreprise extérieure CDES Conducteurs d’engins |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opérations concernées | Nombre de personnes | Dispositions spéciales |
| Conduite d’engins | 2 | Autorisation de conduite + CACES + Visite médicale |
| Conduite de pousseur | 1 | Autorisation de conduite + permis + Visite médicale |
| Conduite de bateau | 1 | Autorisation de conduite + permis + Visite médicale |

Surveillance médicale renforcée Tous les salariés amenés à conduire certains équipements de travail pour lesquels une autorisation de conduite est nécessaire

## 5.3 - DISPOSITIONS en MATIERE de SECOURS et d’EVACUATION des PERSONNELS de CHANTIER en cas

## d’ACCIDENT

| Consignes générales en cas d’accident ou d’incident |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACCIDENT | INCIDENT ENVIRONNEMENT | INCENDIE |
| - Protéger la victime sans vous exposer au danger - Contacter un SST - Faire alerter / alerter les secours - Secourir la victime si vous êtes formé | - Alerter le responsable de l’intervention - Stopper l’émission à la source - Confiner la pollution avec les moyens absorbants à disposition | - Faire évacuer la zone - Faire alerter / alerter les secours - En cas de départ de feu, maîtriser le sinistre avec un extincteur si vous êtes formé |
| Emplacement des dispositifs de secours |  |  |
| - Liste SST dans les bases vie + panneau entrée CDES - Trousse de secours salle de pause Atelier Dépôt CDES + fourgons des collaborateurs CDES | - Moyens anti-pollution à disposition au dépôt CDES - Absorbants dans les cuves de GNR des engins | - Plusieurs extincteurs dans le dépôt CDES (plan) - Extincteurs dans les cabines des engins CDES |

| Numéros d’Urgence |  |  |
| --- | --- | --- |
| Personnes à contacter : | Pompiers : 18 | SAMU : 15 |
| ☒ Xavier MAUCOURANT /  06 88 53 52 40 ☒ Justin HERVELIN (HSE) /  07 88 42 77 79 |  |  |

Consignes pour la préservation de l’Environnement et la maîtrise de l’énergie

Ce site est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement : ☐ Oui ☒ Non Intervention concernant un Aspect Environnemental Significatif : ☐ Oui ☒ Non Ce site est certifié ou engagé dans une démarche de certification (MASE) : ☒ Oui ☐ Non Dans tous les cas : Respectez la propreté et le rangement - Prévenez les écoulements, déversements, en plaçant les contenants sur rétention - En cas de pollution, prévenez le responsable du site et utilisez un moyen de récupération adapté (ex : absorbant…)

- AVIS / COMMENTAIRES / SIGNATURES

| Signature des parties |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nom du Responsable | Date | Visa |
| Entreprise Extérieure |  | / / |  |
| Entreprise Utilisatrice |  | / / |  |
| Sous-Traitant n°1 |  | / / |  |

Par le plan de prévention, les représentants de l’Entreprise Utilisatrice, l’Entreprise Extérieure et leurs sous-traitants certifient avoir transmis, fait connaître et comprendre à l’ensemble de leurs salariés concernés par l’opération, l’intégralité des informations qu’il contient. Chaque entreprise s’engage à respecter et appliquer les mesures décidées. Le non-respect de ces mesures pourra entraîner la suspension de l’intervention et leur réévaluation. Un exemplaire du plan de prévention doit être présent sur le lieu de l’intervention ou à proximité immédiate

FEUILLE D’EMARGEMENT DE TOUT LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE EXTERIEURE

Les signataires attestent avoir pris connaissance du plan de prévention ou protocole cité en référence, notamment de l’organisation du travail, des risques et mesures de prévention qui y sont mentionnés et acceptent de se conformer aux consignes de sécurité définies.

| Nom | Entreprise | Signature |
| --- | --- | --- |

Annexes

Annexe 1 – Liste des travaux dangereux

Annexe 1

- LISTE des TRAVAUX DANGEREUX -

Travaux dangereux (arrêté du Ministre du Travail du 19 mars 1993) voir liste ci-dessous :

☐	Travaux exposant à des rayonnements ionisants.

☐	Travaux exposant à des substances et préparations explosives, comburantes, extrêmement inflammables, facilement inflammables, très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes ou toxiques vis-à-vis de la reproduction.

☐	Travaux exposant à des agents biologiques pathogènes.

☐	Travaux effectués sur une installation classée faisant l'objet d'un plan d'opération interne.

☐	Travaux de maintenance sur les équipements de travail, autres que les appareils et accessoires de levage, soumis à vérification périodique, ainsi que sur les véhicules à benne ou cabine basculante et les machines à cylindre.

☐	Travaux de transformation au sens de la norme NF P 82-212 sur les ascenseurs, monte-charge, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de voitures.

☐	Travaux de maintenance sur les installations à très haute ou très basse température.

☐	Travaux comportant le recours à des ponts roulants, à des grues ou à des transstockeurs.

☐	Travaux comportant le recours aux treuils et appareils assimilés mus à la main, installés temporairement au-dessus d'une zone de travail ou de circulation.

☐	Travaux exposant au contact avec des pièces nues sous tension supérieure à la très basse tension (T.B.T.).

☐	Travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R. 4323-17 du code du travail.

☐	Travaux exposant les travailleurs à des risques de chute de hauteur de plus de 3 mètres.

☐	Travaux exposant à un niveau d'exposition sonore quotidienne supérieure à 90 dB (A) ou à un niveau de pression acoustique de crête supérieure à 140 dB.

☐	Travaux exposant à des risques de noyade.

☐	Travaux exposant à un risque d'ensevelissement.

☐	Travaux de montage ou de démontage d'éléments préfabriqués lourds.

☐	Travaux de démolition.

☐	Travaux dans ou sur des cuves et accumulateurs de matière ou en atmosphère confinée.

☐	Travaux en milieu hyperbare.

☐	Travaux nécessitant l'utilisation d'un appareil à laser d'une classe supérieure à la classe 3 A selon la norme NF EN 60825.

☐	Travaux de soudage oxyacétylénique exigeant le recours à un « permis de feu ».